PLAN MAESTRO DE PRUEBAS - P-QA-09

Código: P-QA-09
Versión: 1.0
Fecha: 03/08/2026

1. INFORMACIÓN DEL PROYECTO

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Empresa / Entidad | SENA - Centro de Electricidad, Electrónica y Telecomunicaciones |
| Proyecto Formativo | CONSTRUCCIÓN DE SOFTWARE PARA INTEGRAR TECNOLOGÍAS ORIENTADAS A SERVICIOS |
| Código del Programa | 228118 - Análisis y desarrollo de Software |
| Sprint | QA-02 |
| Fecha de Diligenciamiento | 03/08/2026 |
| Cliente | Laura Camila Cruz Lemus |
| Líder de Proyecto | Reinel Loaiza Liscano |
| Líder de QA | Camila Alejandra Mahecha Mancera |

2. APROBACIONES

| Nombre y Apellido | Cargo | Dependencia | Fecha | Firma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Laura Camila Cruz Lemus | Product Owner | SENA CEET | [03/08/2026] |  |
| Camila Alejandra Mahecha Mancera | Líder de QA | SENA CEET | [03/08/2026] |  |
| Reinel Loaiza Liscano | Líder de Desarrollo | SENA CEET | [03/08/2026] |  |

3. RESUMEN EJECUTIVO

El presente Plan Maestro de Pruebas establece el alcance, la estrategia, los recursos y el cronograma para la verificación del software desarrollado en el proyecto formativo, GuramaOnline. Su propósito es garantizar que el producto cumple con los requisitos funcionales y no funcionales definidos, siguiendo los estándares de calidad ISO/IEC 25010 y las buenas prácticas del ISTQB .

Este plan cubre las pruebas a realizar durante el Sprint QA-02, el cual tiene una duración de 40 horas (del 17 al 31 de julio de 2026). Las actividades se centrarán en pruebas funcionales manuales y pruebas sobre la API REST, documentando los resultados a través de casos de prueba, matrices de trazabilidad y un dashboard de calidad.

4. ALCANCE DE LAS PRUEBAS

4.1. Elementos a Probar

Se probarán los siguientes elementos del sistema, que corresponden a las historias de usuario implementadas en sprints anteriores:

| Módulo | Componentes / Funcionalidades |
| --- | --- |
| Autenticación | Inicio de sesión, cierre de sesión, registro de usuarios, recuperación de contraseña, validación de JWT. |
| Gestión de Usuarios | Registro de usuarios, inicio de sesión, recuperación de contraseña, edición de perfil, cambio de contraseña, asignación/edición de código y rol, consulta de usuarios y desactivación. |
| Gestión de Productos | Creación de productos, asignación de categorías/clasificaciones, búsqueda avanzada y filtros, actualización de datos, consulta del catálogo y eliminación. |
| Gestión de Inventario | Registro de entradas y salidas de stock, ajuste y consulta de existencias físicas, generación automática de alertas por bajo stock. |
| Gestión de materiales de personalización | Registro, consulta, edición y desactivación/eliminación de colores, diseños y tamaños. |
| Personalización de producto | Selección autónoma de opciones (diseño, color, tamaño) por el cliente y cálculo automático del precio en tiempo real. |
| Gestión de Carrito | Adición de productos con validación de stock, modificación de cantidades, remoción de ítems, vaciado y recálculo automático del total. |
| Gestión de Pedidos | Confirmación de compra, registro de datos de entrega, generación de ID de pedido, descuento automático de stock y seguimiento de estados. |
| Gestión de Pagos y Tickets | Generación automática de ticket con estado "Pendiente", actualización de estados por Admin/Trabajador y emisión de alertas/notificaciones al cliente. |
| Historial y Reportes | Consulta de historial de movimientos (entradas/salidas), generación de reportes generales imprimibles (PDF/filtro por fecha) y gestión de notificaciones. |

4.2. Nuevas Funcionalidades a Probar

Son las funcionalidades que se han añadido o modificado en el ciclo de desarrollo actual:

- Módulo de autenticación con JWT y roles.

- CRUD completo de productos.

- Procesamiento de pedidos con validación de stock.

- Búsqueda avanzada con filtros por categoría y precio.

4.3. Pruebas de Regresión

Se ejecutarán pruebas de regresión para asegurar que las funcionalidades previamente estables no se hayan visto afectadas por los nuevos desarrollos. Esto incluye:

- Navegación general del sistema.

- Flujo de inicio de sesión.

- Visualización de productos en el catálogo.

4.4. Funcionalidades a No Probar

| Funcionalidad | Razón | Riesgo Asumido |
| --- | --- | --- |
| Actualización de foto de perfil | No está incluida en el alcance inicial del módulo de usuarios. | Bajo; no interfiere con el flujo principal de autenticación. |
| Integración con pasarelas de pago reales | El pago se gestiona mediante el registro de tickets en estado "Pendiente" e intermediación manual. | Bajo; el flujo transaccional se valida de forma interna. |
| Renderizado / Previsualización 3D | La personalización de productos calcula precios pero no genera vista previa visual. | Medio; la selección se realiza únicamente a partir del listado de opciones. |

5. CRITERIOS DE ACEPTACIÓN, SUSPENSIÓN Y REANUDACIÓN

5.1. Criterios de Entrada (para iniciar las pruebas)

- □ El código fuente de las funcionalidades a probar está desplegado en el entorno de pruebas (servidor de desarrollo o local).

- □ La base de datos de pruebas contiene datos de prueba representativos y conocidos.

- □ El equipo de desarrollo ha completado las pruebas unitarias y de integración básicas.

- □ Los casos de prueba han sido diseñados y aprobados por el líder de QA.

- □ La documentación de la API está disponible y actualizada.

5.2. Criterios de Salida (para dar por finalizadas las pruebas)

- □ Se ha ejecutado el 100% de los casos de prueba de prioridad ALTA.

- □ Se ha ejecutado al menos el 80% de los casos de prueba de prioridad MEDIA.

- □ No existen defectos de severidad CRÍTICA abiertos.

- □ Menos del 10% de los casos de prueba ejecutados han fallado.

- □ El Dashboard de Calidad ha sido elaborado y presentado.

- □ Se ha generado el Informe Ejecutivo del Sprint.

5.3. Criterios de Suspensión

Las pruebas se suspenderán automáticamente si ocurre cualquiera de las siguientes situaciones :

| Condición | Descripción |
| --- | --- |
| Defecto Bloqueante | Se encuentra un defecto que impide la ejecución de un conjunto significativo de casos de prueba (ej: no se puede iniciar sesión). |
| Entorno Inestable | El entorno de pruebas sufre caídas frecuentes o fallos que impiden la ejecución normal. |
| Falta de Datos | No se dispone de los datos de prueba necesarios para continuar. |

5.4. Criterios de Reanudación

Las pruebas se reanudarán cuando se cumplan las siguientes condiciones :

| Condición | Descripción |
| --- | --- |
| Defecto Resuelto | El defecto bloqueante ha sido corregido y se ha desplegado una nueva versión. |
| Entorno Estabilizado | El entorno de pruebas ha sido restaurado y verificado. |
| Datos Disponibles | Los datos de prueba necesarios han sido preparados y cargados. |

6. ENTREGABLES

Los siguientes artefactos serán generados durante y al final del Sprint QA-02:

| Código | Artefacto | Descripción |
| --- | --- | --- |
| QA-A08 | Plan Maestro de Pruebas (P-QA-09) | Este documento. |
| QA-A09 | Casos de Prueba (P-QA-10) | Conjunto de casos de prueba en formato Excel. |
| QA-A10 | Matriz de Trazabilidad (P-QA-11) | Relación entre requisitos, casos de prueba y resultados. |
| QA-A11 | Evidencias de Ejecución | Capturas de pantalla, videos, logs. |
| QA-A12 | Registro de Defectos (P-QA-12) | Reporte profesional de defectos encontrados. |
| QA-A13 | Dashboard de Calidad | Tablero con indicadores del sprint. |
| QA-A14 | Informe Ejecutivo del Sprint (P-QA-15) | Resumen de resultados y recomendaciones. |

7. RECURSOS

7.1. Requerimientos de Entorno - Hardware

| Recurso | Especificación |
| --- | --- |
| Servidor de Pruebas | Máquina virtual o contenedor Docker con el sistema desplegado. |
| Equipos de Testers | Computadores con capacidad para ejecutar navegadores y herramientas de prueba. |
| Red | Conectividad a Internet y acceso a la red local del servidor de pruebas. |

7.2. Requerimientos de Entorno - Software

| Recurso | Especificación |
| --- | --- |
| Sistema Operativo | Windows 10/11, Linux, macOS (indiferente para pruebas web). |
| Navegadores | Google Chrome (última versión), Mozilla Firefox (última versión). |
| Base de Datos | MySQL administrado mediante phpMyAdmin. |
| Entorno de Ejecución | Node.js (NestJS), React, Vite, Visual Studio Code. |

7.3. Herramientas de Prueba

| Herramienta | Función |
| --- | --- |
| Postman | Pruebas de API REST. |
| Visual Studio Code | Edición de código, revisión de logs. |
| Git / GitHub Desktop | Control de versiones de los artefactos. |
| Microsoft Excel | Creación de casos de prueba, matrices y dashboards. |
| Visual paradigm | Creación de diagramas |

7.4. Personal  Definir los roles de cada uno

| Rol | Responsabilidad | Miembro Asignado |
| --- | --- | --- |
| Líder de QA | Coordinar el equipo, revisar artefactos, reportar al Product Owner. | Camila Mahecha |
| Analista QA 1 | Diseño de casos de prueba, pruebas funcionales. | Evelyn Zahory Cardenas Vega |
| Analista QA 2 | Diseño de casos de prueba, pruebas de API. | Reinel Loaiza Liscano |
| Analista QA 3 | Matriz de trazabilidad, Dashboard. | Camila Mahecha |

7.5. Entrenamiento

No se requiere entrenamiento adicional para el equipo, ya que se cuenta con los conocimientos básicos de las herramientas y metodologías. Se recomienda una breve sesión de repaso sobre el manejo de Postman y la estructura de la plantilla P-QA-10.

8. PLANIFICACIÓN Y ORGANIZACIÓN

8.1. Procedimientos para las Pruebas

El proceso de pruebas seguirá el siguiente flujo, basado en el estándar IEEE 829 y las buenas prácticas del ISTQB :

- Planificación: Definir el alcance y la estrategia (Plan Maestro).

- Diseño: Crear los casos de prueba y la matriz de trazabilidad.

- Ejecución: Realizar las pruebas funcionales y de API, documentando resultados y defectos.

- Evaluación: Analizar los resultados, construir el Dashboard y preparar el Informe Ejecutivo.

8.2. Matriz de Responsabilidades (RACI)

| Actividad | Líder QA | Analista QA 1 | Analista QA 2 | Analista QA 3 | Product Owner |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Plan Maestro de Pruebas | R / A | C | C | C | I |
| Casos de Prueba | R | R | R | C | I |
| Matriz de Trazabilidad | R | C | C | R | I |
| Pruebas Funcionales | R | R | C | C | I |
| Pruebas de API | R | C | R | C | I |
| Registro de Defectos | R | R | R | C | I |
| Dashboard de Calidad | R | C | C | R | I |
| Informe Ejecutivo | R | C | C | C | A |

R = Responsable, A = Aprobador, C = Consultado, I = Informado.

8.3. Cronograma del Sprint QA-02      Según el cronograma real de guramaonline

| Fase / Actividad | Fecha de Inicio | Fecha de Fin | Responsable |
| --- | --- | --- | --- |
| Sprint Planning | 03/08/2026 | 03/08/2026 | Líder QA |
| Plan Maestro de Pruebas | 03/08/2026 | 04/08/2026 | Líder QA |
| Diseño de Casos de Prueba | 04/08/2026 | 06/08/2026 | Analista QA 1 & 2 |
| Matriz de Trazabilidad | 05/08/2026 | 07/08/2026 | Analista QA 3 |
| Ejecución Pruebas Funcionales | 07/08/2026 | 11/08/2026 | Analista QA 1 |
| Ejecución Pruebas API | 07/08/2026 | 11/08/2026 | Analista QA 2 |
| Registro de Defectos | 08/08/2026 | 12/08/2026 | Analistas QA |
| Dashboard de Calidad | 11/08/2026 | 13/08/2026 | Analista QA 3 |
| Auditoría Cruzada | 13/08/2026 | 13/08/2026 | Todo el equipo |
| Sprint Review / Retrospective | 14/08/2026 | 14/08/2026 | Todo el equipo |

8.4. Premisas

- El entorno de pruebas estará disponible y estable durante todo el sprint.

- El equipo de desarrollo corregirá los defectos críticos reportados en un plazo máximo de 24 horas.

- Se dispondrá de datos de prueba suficientes (usuarios, productos, etc.).

9. GESTIÓN DE RIESGOS   revisar que toca cambiar o hacer

| Riesgo | Probabilidad (1-5) | Impacto (1-5) | Severidad | Plan de Mitigación |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Fallas en la base de datos MySQL | 3 | 5 | 15 | Usar respaldos de datos limpios para restaurar la base de datos si se daña. |
| Fallas en el login / JWT | 3 | 5 | 15 | Probar la autenticación desde el día 1 para evitar bloqueos. |
| API de Postman desactualizada | 4 | 4 | 16 | Validar los endpoints con Desarrollo antes de probar. |
| Vender productos sin stock | 3 | 5 | 15 | Validar que el stock se descuente bien al pedir. |
| Falta de tiempo para probar todo | 4 | 4 | 16 | Ejecutar primero las pruebas de prioridad alta. |

10. GLOSARIO

- API: Application Programming Interface. Conjunto de reglas para la comunicación entre sistemas.

- Bug / Defecto: Fallo en el software que causa un comportamiento incorrecto.

- Dashboard: Panel de control visual que muestra indicadores clave.

- Historia de Usuario: Requisito funcional descrito desde la perspectiva del usuario final.

- JWT: JSON Web Token. Estándar para la autenticación y autorización.

- Plan Maestro de Pruebas: Documento estratégico que guía todas las actividades de prueba en un proyecto .

- REST: Representational State Transfer. Estilo arquitectónico para APIs.

- Sprint Review: Reunión al final del sprint para mostrar los resultados al cliente.