INFORME DE VERIFICACIÓN

Proyecto GuramaOnline                                                                          Fecha: 04 Agosto 2026

# Objetivo

Verificar el nivel de completitud de la documentación de análisis de cada Requerimiento Funcional (RF) del proyecto Gurama Online, y presentar el estado real de ejecución de pruebas (Casos de Prueba, resultados PASS/FAIL y bugs asociados), con el fin de determinar el nivel de calidad alcanzado antes de la entrega.

# Metodología de verificación

Para cada RF se verificó la presencia de:

Entradas y Salidas

Precondiciones y Postcondiciones

Flujo Principal (FP) y Flujo Alternativo (FA)

Criterios de Aceptación (CA)

Reglas de Negocio (RN)

Casos de Prueba (CP) asociados.

# Resultado general

- Se verificaron 38 Requerimientos Funcionales distribuidos en 9 módulos (EP).

- 38 de 38 RF (100 %) se encuentran completos y están listos para pasar a la fase de ejecución de pruebas.

- No hay RF pendientes.

- Distribución por prioridad: 22 RF de prioridad Alta, 15 RF de prioridad Media y 1 RF de prioridad Baja.

## Resultado por módulo (EP) — documentación

- EP-001, Gestión de usuarios: 8 RF (7 Alta, 1 Media, 0 Baja).

- EP-002, Gestión de Productos: 5 RF (3 Alta, 2 Media, 0 Baja).

- EP-003, Gestión de inventario: 4 RF (3 Alta, 1 Media, 0 Baja).

- EP-004, Gestión de Materiales de Personalización: 4 RF (0 Alta, 4 Media, 0 Baja).

- EP-005, Gestión Personalización de producto: 2 RF (2 Alta, 0 Media, 0 Baja).

- EP-006, Gestión de carrito: 5 RF (1 Alta, 3 Media, 1 Baja).

- EP-007, Gestión de pedidos: 3 RF (2 Alta, 1 Media, 0 Baja).

- EP-008, Gestión de Pagos y Tickets: 4 RF (3 Alta, 1 Media, 0 Baja).

- EP-009, Gestión de Historial y Reportes: 3 RF (1 Alta, 2 Media, 0 Baja).

# Resultado de ejecución de pruebas

Se ejecutaron 169 Casos de Prueba (CP) sobre los 38 RF documentados. De estos, 155 pasaron y 14 fallaron, generando 14 bugs registrados en Reporte_Bugs.xlsx.

- Por tipo de resultado:

PASS: 155 la prueba fue exitosa.

FAIL: 14 la prueba falló.

Total ejecutado: 169 (100% de forma manual).

Bugs por severidad: de los 14 bugs registrados, 7 son de severidad Alta (50%), 5 Media (21%), 2 Baja (14%).

5. Observaciones y riesgos identificados

- RF-001.1 (Gestión de usuarios): se mantiene la recomendación de agregar un caso de prueba adicional para validar que el sistema impida el registro con un correo electrónico ya existente (el CP-004 actual solo cubre número de documento duplicado). Adicionalmente, el módulo presenta 6 CP fallidos (BUG-001 a BUG-006), concentrados en RF-001.1, RF-001.3, RF-001.5 y RF-001.8; se recomienda priorizar su corrección por tratarse de reglas de seguridad y de integridad de datos.

- RF-007 (Gestión de pedidos): módulo con el % de aprobación más bajo (60.0%). RF-007.3 "Cancelar/anular pedido" no pudo validarse (0% de aprobación, BUG-010 y BUG-011): la opción "Anular pedido" no aparece disponible en la interfaz para ningún estado, por lo que no fue posible confirmar el bloqueo esperado en pedidos entregados/finalizados.

- RF-008.2 y RF-008.3 (Gestión de Pagos y Tickets): revisados con el equipo según lo indicado en la observación anterior. Se ajustaron los CP-006 y CP-009 para reflejar el comportamiento real implementado (bloqueo por estados finales del pedido, y valor por defecto "Por_definir" respectivamente). Se identificó y documentó un hallazgo adicional: CP-005 actualiza el estado correctamente pero no genera la notificación al cliente (BUG-012). Queda pendiente evaluar si la validación de transición de estados (FA-01 del RF) y el bloqueo de "Pagado" sin método (FA-02) deben implementarse antes de la entrega o quedar registrados como deuda técnica.

- RF-009.1 y RF-009.2 (Historial y Reportes): fallos de severidad Baja relacionados con mensajes informativos ausentes (sin datos en el rango de fechas, rango de fechas inválido). No bloquean la funcionalidad principal.

# 6. Conclusiones

El 100 % de los Requerimientos Funcionales (38 de 38) cuenta con la documentación mínima necesaria. De los 169 CP ejecutados, el 91.7% pasó exitosamente y el 8.3% falló, generando 14 bugs (7 de severidad Alta, 5 Media, 2 Baja). Los módulos EP-002, EP-003, EP-004 y EP-006 alcanzaron 100% de aprobación. Los módulos con mayor riesgo son EP-007 (Gestión de pedidos, 60.0%) y EP-001 (Gestión de usuarios, 79.3%).